회  의  록

	회 의 명
	2027년 상반기 신제품 출시 준비 회의 (3차)

	일    시
	2026년 10월 14일 (수) 14:00 ~ 15:10

	장    소
	본사 3층 중회의실

	참 석 자
	박대표(본부장), 김예시(과장), 이대행(대리), 최샘플(디자이너)

	불 참 자
	정부재(마케팅팀, 외근)

	작 성 자
	이대행


■ 안건
  ① 출시 일정 확정
  ② 포장 디자인 시안 선정

■ 논의 내용
  - 생산 일정상 3월 둘째 주 출시가 가능하다는 생산팀 회신을 공유함.
  - 포장 시안 A·B 중 A안이 매대 노출에 유리하다는 의견이 많았음.
  - B안 색상은 온라인 상세페이지에 활용하자는 제안이 나옴.

■ 결정 사항
  1. 출시일을 2027년 3월 10일로 확정한다.
  2. 포장 디자인은 A안으로 하되 문구 크기를 10% 키운다.

■ 실행 항목
	할  일
	담  당
	기  한

	포장 A안 수정본 제작
	최샘플
	10월 21일

	생산팀에 출시일 확정 통보
	김예시
	10월 15일

	마케팅팀에 회의 결과 공유
	이대행
	10월 15일


■ 다음 회의 : 2026년 10월 28일 14:00   장소 : 본사 3층 중회의실

위 내용이 회의 결과와 같음을 확인합니다.

작성자 :  이대행  (서명)      확인자 :  박대표  (서명)
